**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2021.9.12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 在线购票平台 |
| 迭代名称 | 功能完善迭代 | 实际起止日期 | 8.19-9.12 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成的任务：  1.中转查询实现  2.购票高并发情况保证购票正确完成  3.安全性验证和优化实现  4.前后端测试完成  质量：  前端界面简洁美观，跳转逻辑正确，后端api测试满足要求 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  遇到的问题：  中转查询处理速度太慢，不满足用户基本使用需求  发生的变更：  采用了neo4j数据库保存站点信息，并优化了数据库查询的语句  是否需要返工：  否 | | | |
| 经验和教训：   1. 将工作内容细化到每人每日进行，有助于推进项目进度。 2. 在协同开发的过程中，要熟知Git的基本工作流，提高代码更改、合并的效率。 3. 做好先前的技术调研，比对优劣后进行选择，而非凭先前的其它平台经验。 4. 要敢于拥抱新的技术，在学习新技术时，应以文档和事例相结合的方法进行学习。 | | | |